# Міністерство освіти і науки України

Класичний фаховий коледж  СумДУ

## “ Затверджую”

заступник директора з НР

_____________ Рязанцев В.В.

“______”__________20__  р.

### Завдання

на дипломне проектування по темі № 8

“Проект виконання робіт з укладання та баластування

безстикової колії  на ділянці залізниці”

Керівник________________ Т.С.Сикал

## Розглянуто на засіданні циклової комісії  спеціальності

## “Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій ”

Протокол №_______від “_____”__________________20____р.

Голова циклової  комісії _________________________

| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Група | # Територія будівництва | Строк будівництва | Довжина головної колії | Тип рейок головної та станційної колій | Тип і марка стрілочного переводу | Ділянка | Категорія залізниці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афанасьєв Д.А. | 143 | Одеська обл. | 10.03-30.05 | 8 | Р65 | 1/11 | Двоколійна | ІІІ |
| 2 | Єрошик В.С. | 141 | Львівська обл. | 04.03-01.05 | 8 | Р65 | 1/11 |  | ІV |
| 3 | Упиров С.А. | 141 | Полтавська обл. | 04.05-01.07 | 8 | Р65 | 1/11 |  | ІІІ |
| 4 | Сахно Е.В. | 142 | Миколаївська обл. | 01.06-06.08 | 8,8 | Р65 | 1/8 |  | ІV |
| 5 | Лук’яненко О.П. | 143 | Черкаська обл. | 17.03-21.05 | 9,7 | Р65 | 1/9 |  | ІІІ |
| 6 | Рабцун С.В. | 143 | Сумська обл. | 20.04-22.06 | 9 | Р65 | 1/11 |  | ІV |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Відстань від осі пас. будови до граничного стовбчика | Строк укладання колії (днів) | Тип укладального крану | Вид баласту головної та станційної колій | Строк баластування (днів) | Кількість мірних плітей в % | Відстань до рейкозварювальних підприємств | Довжина під'їздних колій до кар'єру | #### Температура рейок, to C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при зварюванні | при укладанні |
| 751 | За технологічним графіком | Укладальний кран УК-25/18 | Баласт щебеневий | За технологічним графіком | 60 | 189 | 10 | -4 | +9 |
| 780 |  |  |  |  | 50 | 207 | 8 | -3 | +7 |
| 750 |  |  |  |  | 55 | 194 | 13 | 0 | +13 |
| 750 |  |  |  |  | 58 | 168 | 12 | +3 | +28 |
| 703 |  |  |  |  | 56 | 211 | 9 | -8 | +13 |
| 800 |  |  |  |  | 52 | 158 | 8 | -7 | +19 |